|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fastighet: |  | Datum: |  |
| Byggherre: |  | Kontrollant namn och förkortning BH |  |
| Entreprenör: |  | Kontrollant namn och förkortning E |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant | Kontrollerat mot | Kontrollmetod | Datum | Anmärkning | Sign |
| Aktsamhetskrav och aktsamhetsåtgärder Bygg-, rivnings- och markåtgärder har projekterats och dokumenterats. | Byggherren | BFS 2024:4 | Visuellt |  |  |  |
| Kontroll av rivningsentreprenörens tillstånd för transport av farligt avfall och annat avfall. | BH/E | 36 § Avfallsförordningen. | Visuellt. |  |  |  |
| Kontroll av rivningsentreprenörens tillstånd för hantering av asbest. | BH/E | AFS 2006:01. | Visuellt. |  |  |  |
| Rivningsmaterialet sorteras varsamt. | BH/E | Miljöbalken 15 kap. | Löpande visuellt. |  |  |  |
| Rivningen utförs varsamt (Dammspridning begränsas, olägenhet för omgivningen minimeras) | BH/E | Miljöbalken 15 kap. | Löpande visuellt. |  |  |  |
| Deponikvitto insändes  tillsammans med signerad kontrollplan till bygglovsenheten efter utförd åtgärd. | BH |  | Deponikvitto. |  |  |  |
| Material inventering bifogas med kontrollplanen innan och efter utförd åtgärd. | BH/E |  | Löpande. |  |  |  |
| Fastigheten/tomten är i ordnat skick efter utförd rivning  (Ingen betydande olägenhet för omgivningen eller risk för olyckor) | BH |  | Visuellt. |  |  |  |
| Utförande åtgärd överensstämmer med rivningslovet/rivningsanmälan. | BH | Rivningslovet/rivningsanmälan. | Visuellt. |  |  |  |
| Omhändertagande av bygg- och rivningsavfall  *Redovisning av vilken typ av avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, samt vilket material som är återanvändbart och vilket som är farligt avfall och hur farligt avfall ska hanteras.* | BH | *PBL 10 kap. 6§*  *(2020:603) och Avfallsordningen (2020-:614)* |  |  | *Dokumentation av*  *mängd sorterat avfall, skall redovisas till byggnadsnämnden genom inventeringslista och fakturor/kvitton eller deponilistor ska bifogas.* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Underskrift** Härmed intygas, att rivningssåtgärderna fullgjorts i överensstämmelse med gällande bygglov och startbesked samt uppfyller kontrollplan så att de tekniska egenskapskraven enligt plan- och byggförordning, SFS 2011:338, 3 kap, tillgodoses. | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Byggherre | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Entreprenör (utförandeentreprenör) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta) |

**Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört**.